**Politécnico Grancolombiano   
Práctica aplicada Sistemas**

**Software Gestión Preguntas y respuestas frecuentes**

**Acta de reunión  
24/10/2016**

En la reunión se confirmó que ya todos instalamos el proyecto en localmente, descargamos última versión realizada por Andrés con la estructura de las carpetas, con lo cual la terea se encuentra al 100%

Jesus agrego scripts para la primera creación de tablas y Sebastián la complemento, en la parte de la creación de la base de datos el resto del grupo corrió los DDls pero hubo alguno que no pudieron crear la base de dato local para un 60%

Sebastian creo servicios REST con la conexión en github para las conexiones en la versión final con la base de datos.

**Compromisos**

Cada uno se compromete responsablemente a subir sus cambios a sus carpetas y estar en constante comunicación por si hay conflicto en la versión.

Terminar de solucionar inconvenientes de github y postgresql.

Se programara una reunión próxima para el próximo sprint.